2017-03-18

金麦斯特业务培训及讨论纪要

结论：

1. 与LIS袁经理、PACS刘海经理关于本次研发目标进行了视频接入讨论。对方均已经明确了本次改造目标。
2. LIS反馈，希望能做些样例，将具体申请、报告的XML样例反馈他们一下，便于开发理解。

【乙方待办】：

1. 将XML模板根据实际打印模板，重新整理出样例。LIS需要考虑一下微生物检验场景，将样例整理好。
2. 危急值的流程整理。
3. 需要考虑一个申请单包含多个检验项目的样例。

【甲方待办】：

请金麦确认好业务正常后，比如打码流程需要在哪个系统中实现。最终体现到流程图当中。

1. PACS反馈，在开发过程中，建立微信、QQ群随时讨论。并且希望将业务流程图发送他们一下。PACS反馈对于主数据的接入先考虑科室、人员、检查项目，这3个字典。

【甲方待办】：由于流程图已经双方讨论完毕，请金麦确认好业务正常后，由金麦反馈一下对方流程图即可。

【乙方待办】：将消息样例，按金麦反馈的模板重新填值。

1. 金麦斯特后续重点针对EMPI导入数据、并优先开发
   * 1. 门诊办卡
     2. 住院ADT登记
     3. 体检患者登记

3个与患者接入相关的3个接口。是否需要新开发一个适配器由金麦斯特自己判断。

【甲方待办】：需要金麦斯特尽早安排研发任务，将患者信息接入接口优先完成。开发过程中遇到的技术支持由甲方提出、并乙方配合。

1. EMPI由我方提供数据导入模板，目前演示环境中的模板点击链接会报错。金麦斯特根据模板将数据导入EMIP中。

【乙方待办】：乙方确认模板导入功能正常，将模板反馈甲方。

1. 金麦先用SOAPUI的方式验证EMPI的患者接入接口是否可用，如有问题我方支持。

【甲方待办】：金麦开发接口之前，先验收接口的准确性。

【乙方待办】：乙方自己也确认一下，保证代码OK。

1. 关于主数据演示时，新建模板报错。现状是未将Oracle改为SQL Server语法。

【乙方待办】：乙方尽早改正，保证代码OK。